ZGB.271.02.2017

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ………

zawarta w dniu **…...201… r. w Kętrzynie** pomiędzy:

**Związkiem Gmin "Barcja"** z siedzibą 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 NIP 742-17-66-080, REGON 510327321 reprezentowanym przez :

1. **Pana Krzysztofa Wiesława Hećmana – Przewodniczącego Zarządu**
2. **Pana Pawła Bobrowskiego – Z-cę Przewodniczącego Zarządu** przy kontrasygnacie Głównej księgowej – **Pani Wioletty Stasiuk** zwanym dalej **Zamawiającym**, **a**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez ………………………. - ………………………… zwanym w dalszej części **Wykonawcą**  o następującej treści:

**§ 1.**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr ZGB.271.02.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: **Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – dokumentacja techniczna" na odcinku I** **od** **km 0+000 do km 0+871 oraz od zakończenia odcinka I od km 0+000 do km 11+870 (miejsce styku z istniejącą ścieżką Green Velo w miejscowości Barciany).**

## § 2.

## 

1. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi oznaczony symbolem **I** **od** **km 0+000 do km 0+871** **oraz od zakończenia odcinka I od km 0+000 do km 11+870 (miejsce styku z istniejącą ścieżką Green Velo w miejscowości Barciany),** wskazany **w załączniku Nr 1** – wyjściowy zakres opracowania stanowiący integralną część umowy.
2. W zakresie opracowania Wykonawca jest zobowiązany:
3. wykonać dokumentację projektową na aktualnej mapie do celów projektowych,
4. opracować projekty budowlane i wykonawcze branży drogowej (w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej wraz z kolizjami i projektami branżowymi przebudowy zaistniałych kolizji) wraz z kosztorysami inwestorskimi, uzyskania do nich wymaganych warunków, opinii, decyzji i uzgodnień w ilości sztuk opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w ilości sztuk wymaganych do zdania opracowania Zamawiającemu,
5. opracować projekty budowlane i wykonawcze branży sanitarnej (odwodnienie i kolizje) wraz z kosztorysami inwestorskimi, uzyskania do nich wymaganych warunków, opinii, decyzji i uzgodnień w ilości sztuk opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w ilości sztuk wymaganych do zdania opracowania Zamawiającemu,
6. opracować projekty budowlane i wykonawcze branży elektrycznej (oświetlenie i kolizje) wraz z kosztorysami inwestorskimi, uzyskania do nich wymaganych warunków, opinii, decyzji i uzgodnień w ilości sztuk opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w ilości sztuk wymaganych do zdania opracowania Zamawiającemu,
7. opracować każdorazowo projekty zaistniałych kolizji branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz każdej innej branży której wystąpi kolizja,
8. występować w imieniu Zamawiającego przed urzędami, instytucjami administracji państwowej, samorządowej, dysponentami sieci, mediami i mieszkańcami w sprawach formalnych związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,
9. przygotować wszelkie wymagane materiały i opracowania do uzyskania niezbędnych warunków, decyzji, uzgodnień, opracowań projektowych od Konserwatora Zabytków, Konserwatora Przyrody, Natury 2000, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz innych instytucji rządowych, samorządowych, Dysponentów sieci oraz organizacji pozarządowych, a niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,
10. opracować projekt stałej organizacji ruchu ścieżki rowerowej wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami organizatorów ruchu poszczególnych odcinków ścieżki rowerowej,
11. dysponować zasobami personalnymi posiadającymi właściwe uprawnienia do realizacji opracowania oraz przygotowania wszystkich i niezbędnych materiałów do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych w procesie opracowania zamówienia.
12. ściśle współpracować oraz informować na bieżąco Zamawiającego o stopniu zaawansowania realizacji opracowania w formie pisemnej poprzez kierowanie do wiadomości Zamawiającego wniosków i pism oraz zleceń na etapie realizacji opracowania dokumentacji oraz uzyskać akceptację Zamawiającego co do procedury uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji zatwierdzającej realizację inwestycji drogowej. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o prawnych i ekonomicznych zagrożeniach realizacji przedmiotu zamówienia, np. konieczność wyjścia ścieżki poza pas drogowy drogi wojewódzkiej, problemy z uzyskaniem zgody właściciela/właścicieli gruntu przez który przebiegać będzie projektowana ścieżka, zbyt wysoki koszt budowy na określonym odcinku.

2. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego uwag i przyjmuje go do realizacji.

4. Wykonawca oświadcza, że wszelkie błędy oszacowania zamówienia obciążają Wykonawcę i nie będzie on rościł z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

## § 3

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przekazanie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy **w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy**, zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz dostarczyć:
   1. aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych
   2. projekt budowlany i wykonawczy /5 egz.+ wersja elektroniczna – na płycie cd w formacie PDF i DWG,
   3. projekt inwentaryzacji zieleni, ewentualnych usunięć krzewów i drzew wraz z nasadzeniami /5 egz.+ wersja elektroniczna – na płycie cd. w formacie PDF i DWG,
   4. projekty branżowe oraz projekty rozwiązań kolizji jeśli zaistnieją kolizje z urządzeniami technicznymi, podziemnymi i naziemnymi /5 egz. + wersja elektroniczna – na płycie cd.

w formacie PDF i DWG

* 1. oddzielne przedmiary robót do każdej z branży /5 egz. + wersja elektroniczna – na płycie cd. w formacie PDF i XLS
  2. oddzielne kosztorysy inwestorskie do każdej z branży /5 egz .+ wersja elektroniczna – na płycie cd. w formacie PDF i XLS
  3. szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej z branży / 4 egz. + wersja elektroniczna – na płycie cd. w formacie PDF
  4. Informację Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia / 4egz. + wersja elektroniczna - na płycie cd. w formacie PDF
  5. ekspertyzę geologiczną gruntowo- wodną /4 egz.+ wersja elektroniczna – na płycie cd. w formacie PDF
  6. Projekt stałej organizacji ruchu / 4 egz. + wersja elektroniczna – na płycie cd. w formacie PDF
  7. pozwolenie na budowę lub decyzję zatwierdzającą realizację inwestycji drogowej, decyzję zatwierdzającą organizacje ruchu wydaną przez właściwego Organizatora ruchu oraz w przypadku gdy będą wymagane również: decyzje na wycinki drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, pozwolenia konserwatora zabytków i konserwatora przyrody, pozwolenie wodno prawne.

1. Dokumentami odbioru są: protokół odbioru końcowego wraz z pozwoleniem na budowę lub decyzją zatwierdzającą realizację inwestycji drogowej oraz dokumentacja budowlano wykonawcza określona wyjściowo w załączniku nr 1 do umowy oraz w ust. 3 pkt. 1)-11) niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego dokumentacji projektowej.
3. Odbioru końcowego, dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
4. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego przez osoby powołane przez Zamawiającego do Komisji Odbiorowej.
5. W przypadku stwierdzenia wad lub braków formalnych, Komisja Odbiorowa sporządzi notatkę z dokonanych czynności wskazując wady lub braki formalne z wyznaczeniem terminu ich usunięcia lub uzupełnienia.

## § 4

1. **Wynagrodzenie** **ryczałtowe** za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi ……………. **złotych brutto** (słownie:…………………………………………………………...), w tym należny podatek

VAT.

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o rachunek lub fakturę końcową wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, w terminie

…………… dni (uzupełnić zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę) od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów wymienionych w § 3 ust. 3 i 4

umowy.

1. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.
2. W przypadku zlecenia robót podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury lub rachunku pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury lub rachunku o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury lub rachunku na rzecz Wykonawcy. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.
3. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
4. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych podwykonawcom płatności, poświadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur, dowodami przelewu i oświadczeniami podwykonawców o nie zaleganiu z należnościami, jest warunkiem koniecznym do wypłaty faktury lub rachunku końcowego(ej), o której(rym) mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

## § 5

1. Reprezentantami Zamawiającego są:

1) …………. –………………………………………. 2) …………. –………………………………………..

1. Wykonawca wyznacza Projektanta w osobie: ……………………………………………

## § 6

1. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi określone w szczególności:

1. Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych;
2. ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);
3. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.);
4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729);
7. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);
8. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zm.);
9. Ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1393 ze zm.);
10. Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmianami);
11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
12. Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.);

2. Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

## § 7

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

1. zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego dokumentacji projektowej w wysokości **0,5% wynagrodzenia umownego brutto** określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego określonego w

§4 ust. 1,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, z winy Zamawiającego - w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z

tytułu kar umownych wobec Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

## § 8

## 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w szczególności:

1) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

2) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

1. w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji opracowania lub nie kontynuowania prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2. w przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji opracowania na okres dłuższy niż 21 dni od dnia powzięcia nowych ustaleń, warunków, uzgodnień opinii, zaleceń Zamawiającego,
3. w przypadku nie respektowania przez Wykonawcę w sposób rażący żądań i zaleceń Zamawiającego.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym.
5. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
6. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ustępach powyższych, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za pracę do dnia odstąpienia, przy czym Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie po potrąceniu kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 lit. b) umowy.

## § 9

## 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami i środkami, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie prac projektowych lub innych czynności po akceptacji Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Do zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą.
5. Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający oraz Wykonawca, w trybie określonym w ust. 4, nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający oraz Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy.
6. Za wykonane przez podwykonawcę opracowanie, zapłaty dokonuje Wykonawca.

## § 10

## 

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
3. zmiana sposobu rozliczenia w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
4. wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia,
5. zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:

a)względy organizacyjne leżące po stronie Zamawiającego skutkujące koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia,

1. realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów od innych podmiotów w tym z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było ich uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,
2. konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień z dysponentami sieci infrastruktury technicznej itp.
3. niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

4) zmiany technologii wykonania opracowania lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych

w załączniku Nr1 będącym materiałem wyjściowym zamówienia, po akceptacji zmian przez Zamawiającego.

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, ze zaszły okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

## § 11

## 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

## § 12

## 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

## § 13

## 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Przeniesienie praw majątkowych do dzieła następuje bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy i nastąpi wraz z dniem podpisania protokołu o którym mowa w §1 ust. 7. i po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy.
3. Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

1) wykorzystywać opracowania projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:

1. innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,
2. wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
4. stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
5. publikować dokumentację do celów związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z zakresem dokumentacji,
6. dokonywać zmian w dokumentacji projektowej, aktualizacji, modyfikacji dzieła w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa,
7. wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,
8. wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych,
9. zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką z możliwością upublicznienia w sieci WWW (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej, 6) dokonać zbycia lub przekazania przedmiotu umowy innemu podmiotowi.
10. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy dokonywanie dowolnych zmian bez zgody Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez Podwykonawców lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 obejmuje pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiającego.
13. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

## § 14

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

## § 15

Załączniki do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część:

1. załącznik nr 1 – Wyjściowy zakres opracowania,
2. załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego.

**Zamawiający Wykonawca**

## Kontrasygnata Głównego Księgowego